ChatBI

可执行任务拆分清单

v1.0  ·  20 Tasks  ·  5 Waves

# 一、任务组织说明

全部实现工作拆分为 20 个可执行任务，按 5 个 Wave（执行波次）组织。Wave 内部任务可并行，Wave 之间存在依赖须串行。

| Wave | 主题 | 任务数 | 执行方式 | 颜色标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wave 0 | 项目脚手架 | 1 | 串行（全局前提） | 灰色 |
| Wave 1 | 基础模块层 | 9 | 全部可并行 | 蓝色 |
| Wave 2 | 核心服务层 | 5 | 全部可并行 | 绿色 |
| Wave 3 | SQL 生成 & 前端组件 | 2 | 可并行（前后端各一） | 琥珀色 |
| Wave 4 | Pipeline 串联 & API | 2 | 串行（需 Wave 3 完成） | 红色 |
| Wave 5 | 集成 & 验收 | 2 | 串行（需 Wave 4 完成） | 紫色 |

## 任务卡片字段说明

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| 任务 ID | T-XX，与依赖关系图对应 |
| 执行方式 | 串行：必须等前置任务完成；可并行：本 Wave 内可同时进行 |
| 依赖 | 必须先完成的任务 ID 列表，无则表示无前置依赖 |
| 涉及文件 | 本任务新建或修改的文件清单 |
| 完成标准 | 验收时必须满足的具体可测条件（非主观描述） |

# 二、任务依赖关系图

Wave 0 ─── T-00 项目脚手架

│

┌────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

▼        ▼        ▼        ▼        ▼        ▼        ▼        ▼        ▼

Wave 1  T-01     T-02     T-03     T-04     T-05     T-06     T-07     T-08     T-09

LLM客户端 语义YAML  配置加载  Mock适配  审计日志  SQL安全  图表推荐  会话管理  前端骨架

│        │         │        │                                            │

└──┬─────┘         │        │                                            │

│         ┌─────┘        │                                            │

▼         ▼              ▼                                            ▼

Wave 2   T-10        T-11          T-12      T-13                              T-14

NLU服务    语义映射       复杂度守卫  解读服务                          SSE Hook

│         │                                                           │

└────┬─────┘                                                          │

▼                                                                ▼

Wave 3         T-15                                                            T-16

SQL生成服务                                                        前端组件

│                                                                │

┌──────┼──────────────────────────────────┐                            │

▼      ▼                                  │                            │

Wave 4  T-17   (T-06+T-08+T-12 已完成)            T-18                           │

Pipeline串联                              API端点 ◄──────────────────────┘

│

▼

Wave 5                                            T-19

前端完整集成

│

▼

T-20

验收&性能测试

# 三、任务总览

| Task ID | 任务名称 | Wave | 类型 | 前置依赖 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-00 | 项目脚手架 & 工程基础 | Wave 0 | 串行 | — | docker compose up 一键启动，前后端均可访问 |
| T-01 | LLM Client（统一封装） | Wave 1 | 可并行 | T-00 | chat(messages, model, temperature) 同步调用返回字符串 |
| T-02 | 语义模型 YAML（4 域完整定义） | Wave 1 | 可并行 | T-00 | 覆盖 4 个业务域：sales / user / product / traffic |
| T-03 | Config Loader（语义模型加载器） | Wave 1 | 可并行 | T-00 | load_semantic_model() 加载 YAML 并用 Pydantic v2 验证，字段缺失时给出明确报错 |
| T-04 | Mock 数据源适配器 | Wave 1 | 可并行 | T-00 | DataSourceAdapter ABC 定义：execute / estimate_complexity / health_check 三个方法 |
| T-05 | 审计日志（全链路 Trace） | Wave 1 | 可并行 | T-00 | RequestTrace dataclass 包含：request_id / session_id / user_id / raw_query / intent_json / generated_sql / response_type / error_code / datasource_exec_ms / total_ms / llm_tokens |
| T-06 | SQL 安全校验器 | Wave 1 | 可并行 | T-00 | validate(sql) 用 sqlglot.parse_one() 解析 AST，根节点非 Select 则抛 SQLUnsafeError |
| T-07 | 图表推荐 & ECharts Spec 生成 | Wave 1 | 可并行 | T-00 | 图表类型选择规则（全部基于数据结构，无 LLM 调用）： |
| T-08 | 会话上下文管理器 | Wave 1 | 可并行 | T-00 | get_context(session_id) 返回 SessionContext，不存在时自动创建 |
| T-09 | 前端骨架 & 基础 UI 组件 | Wave 1 | 可并行 | T-00 | ChatWindow 布局：左侧消息列表 + 底部输入框，纯静态可展示 |
| T-10 | NLU Service（意图解析） | Wave 2 | 可并行 | T-01, T-03 | parse(query, ctx) 调用 LLM（gpt-4o-mini），返回 ParsedIntent 结构 |
| T-11 | Semantic Service（语义映射） | Wave 2 | 可并行 | T-02, T-03 | resolve(intent) 将 ParsedIntent 中的业务术语映射到 ResolvedQuery（物理表、字段、SQL 片段） |
| T-12 | 查询复杂度守卫 | Wave 2 | 可并行 | T-04 | check(sql, adapter) 调用 adapter.estimate_complexity(sql)，返回 CheckResult |
| T-13 | Interpreter Service（文字解读） | Wave 2 | 可并行 | T-01 | interpret(result, intent) 返回 AsyncGenerator[str, None]，支持 SSE 逐 Token 流式 |
| T-14 | 前端 SSE Hook & API 层 | Wave 2 | 可并行 | T-09 | useSSEChat() 返回：{ messages, sendMessage, isLoading, error, clearSession } |
| T-15 | SQL Gen Service（SQL 生成） | Wave 3 | 可并行 | T-01, T-10, T-11 | generate(resolved, context) 调用 LLM（gpt-4o），返回纯 SQL 字符串（无 markdown 代码块） |
| T-16 | 前端业务组件 | Wave 3 | 可并行 | T-09, T-14 | ChartRenderer：接收 ChartSpec，渲染 ECharts 图表，支持 bar / line / pie / card；窗口 resize 自动重绘 |
| T-17 | Query Pipeline 串联 | Wave 4 | 串行 | T-06, T-08, T-12, T-15 | run(query, session_id, user_id) 完整串联：NLU → Semantic → SQL Gen → Security → Complexity → Execute → Viz → Interpret |
| T-18 | POST /chat API + SSE 端点 | Wave 4 | 串行 | T-07, T-13, T-17 | POST /api/v1/chat 接受 ChatRequest，返回 text/event-stream |
| T-19 | 前端完整集成 | Wave 5 | 串行 | T-16, T-18 | MessageBubble 渲染逻辑：根据 SSE event 类型，依次挂载 IntentSummary / SQLPanel / 表格 / ChartRenderer / 流式文字 |
| T-20 | 验收测试 & 性能调优 | Wave 5 | 串行 | T-19 | AC-01 ~ AC-08 全部通过（详见需求文档验收标准） |

# 四、任务详细卡片

Wave 0  ·  项目脚手架  全局前提，所有任务开始前必须完成

| T-00 | 项目脚手架 & 工程基础 | 串行 | 无前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • docker-compose.yml • backend/main.py（FastAPI 入口） • backend/requirements.txt • backend/config/settings.py（env驱动配置） • .env.example • frontend/package.json + vite.config.ts • frontend/src/types/index.ts（全局类型） • frontend/src/main.tsx（React 入口）; 完成标准 • docker compose up 一键启动，前后端均可访问 • GET /health 返回 200 + {"status":"ok"} • React 首页空白页面无 TS 报错 • OPENAI_API_KEY 通过 env 注入，代码中无硬编码 • settings.py 读取 LLM_MODEL / DATASOURCE_TYPE / LOG_LEVEL 三项关键配置; 备注 • 所有后续任务的前提，必须首先完成；建议用 cookiecutter 或手工 5 分钟搭好骨架即可. |

Wave 1  ·  基础模块层  9 个任务全部可并行，无互相依赖

| T-01 | LLM Client（统一封装） | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/llm/client.py • backend/llm/__init__.py; 完成标准 • chat(messages, model, temperature) 同步调用返回字符串 • stream(messages) 返回 AsyncGenerator[str, None] • tenacity 重试：最多 3 次，指数退避，捕获 RateLimitError / APITimeoutError • 支持通过 settings.LLM_BASE_URL 切换兼容接口（Azure / 国内模型） • 每次调用记录 prompt_tokens / completion_tokens 并返回给调用方 • 单元测试：mock openai.Client，验证重试逻辑与 token 统计; 备注 • client.py 是 NLU / SQL Gen / Interpreter 三个 Service 的共同依赖，尽早完成. |

| T-02 | 语义模型 YAML（4 域完整定义） | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/config/semantic_model.yaml; 完成标准 • 覆盖 4 个业务域：sales / user / product / traffic • 共 8 张物理表，23 个指标，含完整 aliases / expression / filters / format • 每个指标 aliases 不少于 3 个同义词（覆盖口语化表达） • 跨表指标（退款率 / ROI）含 join 配置 • 字段 is_time_dimension 标注完整，供时间范围解析使用 • YAML lint 无报错（可用 yamllint 检查）; 备注 • 纯配置文件，无代码依赖，可由产品 / 数据分析师协作完成. |

| T-03 | Config Loader（语义模型加载器） | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/config/loader.py • backend/config/models.py（Pydantic Schema）; 完成标准 • load_semantic_model() 加载 YAML 并用 Pydantic v2 验证，字段缺失时给出明确报错 • get_metric_by_alias(alias) 支持模糊匹配（忽略大小写、全半角） • get_dimension_by_alias(alias) 同上 • reload() 热重载：修改 YAML 后调用 reload() 无需重启服务 • SemanticModel / MetricDef / TableDef / DimensionDef 类型完整 • 单元测试：验证别名命中、缺失字段报错、热重载三个场景; 备注 • T-02 的 YAML 可先用最小 demo 联调，T-02 完成后替换完整版. |

| T-04 | Mock 数据源适配器 | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/adapters/base.py（AbstractAdapter） • backend/adapters/mock.py（MockAdapter） • backend/adapters/mock_data.py（预设数据集） • backend/adapters/registry.py; 完成标准 • DataSourceAdapter ABC 定义：execute / estimate_complexity / health_check 三个方法 • 4 个业务域均有预设数据：sales（渠道×日期 GMV）、user（DAU/新增）、product（品类销量）、traffic（渠道漏斗） • execute(sql) 解析 SQL 中的 GROUP BY 字段，按维度聚合返回 Mock 数据，而非总是返回固定数组 • estimate_complexity() 始终返回低代价（不触发拦截） • 切换适配器只需改 settings.DATASOURCE_TYPE，上层代码零改动 • 单元测试：验证渠道维度、日期维度、无维度三种查询均返回结构正确的数据; 备注 • Mock 数据要有真实感：数值量级合理，渠道/日期分布不均匀，体现 App > Web > H5 的典型格局. |

| T-05 | 审计日志（全链路 Trace） | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/observability/audit.py • backend/observability/schema.sql（建表 DDL）; 完成标准 • RequestTrace dataclass 包含：request_id / session_id / user_id / raw_query / intent_json / generated_sql / response_type / error_code / datasource_exec_ms / total_ms / llm_tokens • log_request(trace) 异步写入 SQLite，不阻塞主请求链路（asyncio.create_task） • structlog 绑定 request_id，所有日志自动携带上下文 • 服务启动时自动建表（CREATE TABLE IF NOT EXISTS） • 测试：写入 10 条后查询，字段完整无缺失; 备注 • 审计表是唯一需要持久化的数据，务必保证写入不影响请求性能. |

| T-06 | SQL 安全校验器 | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/security.py; 完成标准 • validate(sql) 用 sqlglot.parse_one() 解析 AST，根节点非 Select 则抛 SQLUnsafeError • 递归遍历 AST，发现 Drop/Insert/Update/Delete/Create/Alter 节点则拦截 • 检测 stacked queries（分号拆分后多条语句） • 白名单校验：只允许访问 settings.ALLOWED_TABLES 中的表 • 单元测试覆盖：正常 SELECT ✓、DROP TABLE ✗、INSERT ✗、注释绕过 ✗、多表 JOIN ✓; 备注 • 安全底线，逻辑简单但测试要充分；sqlglot 解析失败也视为不安全. |

| T-07 | 图表推荐 & ECharts Spec 生成 | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/visualization.py; 完成标准 • 图表类型选择规则（全部基于数据结构，无 LLM 调用）： • 1列数值 → card；1维+1值 → bar；1时间+1值 → line；占比场景 → pie；多维/多值 → table • recommend(result, intent) 返回 ChartSpec { type, echarts_option } • ECharts option JSON 包含：title / xAxis / yAxis / series / tooltip / legend • 货币格式自动加"万元"单位，百分比格式保留 2 位小数 • 单元测试：渠道×GMV → bar，日期×DAU → line，单值 → card，4列以上 → table; 备注 • 纯规则引擎，无外部依赖，可快速完成；ECharts option 结构需前后端对齐. |

| T-08 | 会话上下文管理器 | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/session/manager.py • backend/session/models.py（SessionContext / ConversationTurn）; 完成标准 • get_context(session_id) 返回 SessionContext，不存在时自动创建 • update_context(session_id, turn) 追加对话轮次，保留最近 10 轮 • clear_context(session_id) 清除会话 • TTL 机制：超过 30 分钟未活跃的会话自动清理（后台定时任务） • ConversationTurn 包含：query / intent / sql / response_type / timestamp • is_followup 判断逻辑：当前 intent.metrics 为空且存在上轮 last_intent 时返回 True; 备注 • MVP 用进程内 Dict，接口设计为 async，P1 迁 Redis 时只改实现，不改调用方. |

| T-09 | 前端骨架 & 基础 UI 组件 | 可并行 | 依赖：T-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • frontend/src/types/index.ts • frontend/src/components/ChatWindow.tsx（布局容器） • frontend/src/components/MessageBubble.tsx（消息气泡，支持多内容类型） • frontend/src/api/chatbi.ts（API 调用层，类型安全）; 完成标准 • ChatWindow 布局：左侧消息列表 + 底部输入框，纯静态可展示 • MessageBubble 支持 type=text / loading / error 三种状态渲染 • chatbi.ts 定义 sendMessage(req) 函数签名与完整请求/响应 TypeScript 类型 • 全局 types/index.ts 覆盖：ChatRequest / ChatResponse / IntentSummary / ChartSpec / QueryData • 无 TS 编译错误，yarn dev 可启动; 备注 • SSE 逻辑不在此任务，只做布局和类型定义；前后端类型定义要完全对齐. |

Wave 2  ·  核心服务层  5 个任务可并行，各自依赖 Wave 1 子集

| T-10 | NLU Service（意图解析） | 可并行 | 依赖：T-01, T-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/nlu.py • backend/llm/prompts/nlu.jinja2; 完成标准 • parse(query, ctx) 调用 LLM（gpt-4o-mini），返回 ParsedIntent 结构 • Prompt 模板注入：用户问题 + 可用指标列表 + 可用维度列表 + 上轮上下文（如有） • LLM 输出强制为 JSON，包含：metrics / dimensions / time_range / filters / clarification_needed / clarification_question • clarification 触发条件：time_range 为空且无法从上下文继承、metrics 为空、存在多个同义指标歧义 • is_followup 识别：query 中含"那""也""呢""按…细分""换成"等追问词时继承上轮 intent • 解析失败（JSON 格式错误）时最多重试 2 次，仍失败则返回 clarification_needed=True • 单元测试：正常查询、追问、歧义澄清、空指标四个场景; 备注 • Prompt 是准确率核心，nlu.jinja2 需要反复迭代；建议在测试中打印完整 Prompt 便于调试. |

| T-11 | Semantic Service（语义映射） | 可并行 | 依赖：T-02, T-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/semantic.py; 完成标准 • resolve(intent) 将 ParsedIntent 中的业务术语映射到 ResolvedQuery（物理表、字段、SQL 片段） • 多指标来自不同表时，自动推断 JOIN 路径 • 指标未命中时抛 SemanticNotFoundError，携带 available_metrics 列表（供前端展示建议） • 时间范围解析：last_week / last_month / last_7d / last_30d / yesterday / custom 全部覆盖，输出具体 start/end 日期 • get_available_metrics() 返回按业务域分组的可查询指标列表 • 单元测试：单指标、多指标跨表、指标未命中、时间范围解析五个场景; 备注 • 时间范围解析要基于服务器当天日期动态计算，不能硬编码. |

| T-12 | 查询复杂度守卫 | 可并行 | 依赖：T-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/complexity.py; 完成标准 • check(sql, adapter) 调用 adapter.estimate_complexity(sql)，返回 CheckResult • 规则阈值（可配置）：预估扫描行数 > 1 亿 → 拦截；无时间过滤且涉及大表 → 警告 • 拦截时给出具体建议：缺少时间过滤 → "建议增加 order_date 范围"；维度基数过大 → "建议将城市改为省份" • Mock 适配器始终返回低代价，不触发拦截（保证 MVP 全链路可通） • 单元测试：低代价通过、超阈值拦截、无时间过滤警告三个场景; 备注 • 阈值通过 settings.COMPLEXITY_THRESHOLD 配置，避免硬编码. |

| T-13 | Interpreter Service（文字解读） | 可并行 | 依赖：T-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/interpreter.py • backend/llm/prompts/interpret.jinja2; 完成标准 • interpret(result, intent) 返回 AsyncGenerator[str, None]，支持 SSE 逐 Token 流式 • Prompt 只传递：指标名称 + 维度名称 + 聚合后的表格数据（Top 10 行）+ 用户原始问题 • 解读内容包含：Top N 维度值、最大/最小值、环比变化（如有上轮数据） • 数据不出域验证：Prompt 中仅包含聚合结果，不含原始明细行 • 单元测试：渠道 GMV 数据 → 验证解读包含"最高渠道"和具体数值; 备注 • Prompt 是数据安全的最后一道门，禁止将原始 rows 全量传入 LLM. |

| T-14 | 前端 SSE Hook & API 层 | 可并行 | 依赖：T-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • frontend/src/hooks/useSSEChat.ts • frontend/src/api/chatbi.ts（完善实现）; 完成标准 • useSSEChat() 返回：{ messages, sendMessage, isLoading, error, clearSession } • SSE 状态机处理 5 种 event：intent_summary / sql / table_data / chart_spec / interpretation（流式累积） • 每个 event 到达后立即更新对应消息气泡，不等待全部完成 • 连接异常（网络断开 / 服务端 500）时，自动重连 2 次，仍失败则展示错误状态 • 发送新消息时自动滚动到底部 • 单元测试（jest mock EventSource）：验证各 event 正确更新状态; 备注 • SSE 状态机是前端最复杂的逻辑，建议用 useReducer 管理状态，避免闭包陷阱. |

Wave 3  ·  SQL 生成 & 前端组件  2 个任务可并行（前后端各一人）

| T-15 | SQL Gen Service（SQL 生成） | 可并行 | 依赖：T-01, T-10, T-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/sql_gen.py • backend/llm/prompts/sql_gen.jinja2; 完成标准 • generate(resolved, context) 调用 LLM（gpt-4o），返回纯 SQL 字符串（无 markdown 代码块） • Prompt 注入：ResolvedQuery（表名/字段/过滤条件）+ 时间范围 SQL 片段 + Schema 精简描述 • Prompt 明确约束：只生成 SELECT；不使用 *；GROUP BY 字段与 SELECT 一致；时间字段用 BETWEEN • 生成后自动调用 SecurityChecker.validate()，不安全则重新生成（最多 2 次） • 多轮追问时：Prompt 携带上轮 SQL 作为参考，减少重复生成相同部分 • 单元测试：单表聚合、JOIN 退款率、窗口函数排名、追问继承 3 个场景; 备注 • SQL Gen Prompt 中 Schema 描述要精简，避免超出 context window；只传当前查询涉及的表. |

| T-16 | 前端业务组件 | 可并行 | 依赖：T-09, T-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • frontend/src/components/ChartRenderer.tsx（ECharts 封装） • frontend/src/components/SQLPanel.tsx（SQL 透明化折叠面板） • frontend/src/components/IntentSummary.tsx（意图摘要标签组） • frontend/src/components/ClarificationCard.tsx（澄清反问交互卡片）; 完成标准 • ChartRenderer：接收 ChartSpec，渲染 ECharts 图表，支持 bar / line / pie / card；窗口 resize 自动重绘 • SQLPanel：折叠/展开 SQL 代码块，带语法高亮（prism-react-renderer），一键复制 • IntentSummary：以 tag 形式展示指标（蓝）+ 维度（绿）+ 时间范围（橙） • ClarificationCard：展示反问文本 + 可选项按钮，点击后自动填充输入框并发送 • 所有组件支持 loading skeleton 状态 • 纯 UI 单元测试（RTL）：验证各组件正常渲染，无 console 错误; 备注 • ECharts 按需引入，避免打包体积过大；ClarificationCard 的选项来自 response.options 字段. |

Wave 4  ·  Pipeline 串联 & API  2 个任务须串行完成

| T-17 | Query Pipeline 串联 | 串行 | 依赖：T-06, T-08, T-12, T-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/services/pipeline.py（Pipeline Orchestrator）; 完成标准 • run(query, session_id, user_id) 完整串联：NLU → Semantic → SQL Gen → Security → Complexity → Execute → Viz → Interpret • 每步失败均有明确错误类型（ClarificationNeeded / SemanticNotFoundError / SQLUnsafeError / ComplexityError / AdapterError） • 澄清短路：clarification_needed=True 时立即返回，不进入后续步骤 • 全链路耗时分项记录并写入 RequestTrace • LLM Token 消耗三步累加后统一记录 • 集成测试：用 Mock LLM + Mock Adapter，走完"查询上周各渠道GMV"完整链路，验证每步输入输出; 备注 • 这是全项目最关键的串联步骤；建议先写集成测试再实现，TDD 方式保证链路正确性. |

| T-18 | POST /chat API + SSE 端点 | 串行 | 依赖：T-07, T-13, T-17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • backend/api/v1/chat.py • backend/api/v1/semantic.py（管理接口） • backend/api/middleware.py（CORS、限流） • backend/main.py（路由注册）; 完成标准 • POST /api/v1/chat 接受 ChatRequest，返回 text/event-stream • SSE 按序推送 5 类 event：intent_summary / sql / table_data / chart_spec / interpretation • interpretation 阶段调用 Interpreter.interpret() 逐 Token 流式推送 • CORS 配置允许前端 localhost:5173 跨域 • 限流中间件：同一 user_id 每分钟最多 20 次请求 • GET /api/v1/semantic/metrics 返回按域分组的可查询指标列表 • POST /api/v1/semantic/reload 热重载语义配置（需 X-Admin-Token 请求头） • 集成测试：curl 请求验证 SSE 各 event 均能接收到; 备注 • SSE 端点用 FastAPI 的 StreamingResponse + async generator；注意 CORS 对 SSE 的特殊处理. |

Wave 5  ·  集成 & 验收  最终集成与验收，须按序完成

| T-19 | 前端完整集成 | 串行 | 依赖：T-16, T-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • frontend/src/components/ChatWindow.tsx（完整版） • frontend/src/components/MessageBubble.tsx（完整版，支持所有内容类型） • frontend/src/App.tsx; 完成标准 • MessageBubble 渲染逻辑：根据 SSE event 类型，依次挂载 IntentSummary / SQLPanel / 表格 / ChartRenderer / 流式文字 • 意图摘要在 NLU 完成后立即显示，无需等待 SQL 和数据 • 解读文字逐 Token 流式追加，视觉效果流畅 • ClarificationCard 出现时，用户点击选项后自动发送，无需手动输入 • 会话 session_id 前端生成（UUID），整个会话周期内保持不变 • E2E 测试（Playwright）：完整走通"查询上周GMV → 追问渠道细分"两轮对话; 备注 • 此任务完成后，MVP 全链路可用；建议安排 1 次内部 Demo 验证业务可用性. |

| T-20 | 验收测试 & 性能调优 | 串行 | 依赖：T-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及文件 / 模块 • tests/e2e/test_acceptance.py（AC-01 ~ AC-08 自动化） • tests/perf/locustfile.py（并发压测） • docs/deployment.md; 完成标准 • AC-01 ~ AC-08 全部通过（详见需求文档验收标准） • 性能：50 并发下，普通查询 P95 ≤ 8s • LLM 数据安全：抓包确认 LLM 请求体中无原始业务数据行（AC-08） • LLM 降级：关闭 OPENAI_API_KEY 后，请求返回友好提示而非 500 • Swagger 文档（/docs）完整，所有接口有描述和示例 • README 包含：本地启动步骤、环境变量说明、语义模型维护指南; 备注 • 性能压测重点关注 LLM 并发限流；可用 asyncio.Semaphore 控制同时进行的 LLM 调用数. |

# 五、关键路径与并行建议

## 5.1  关键路径（Critical Path）

决定项目最短完成时间的路径（串行依赖链）：

T-00（脚手架）

→ T-01（LLM Client）+ T-02（语义YAML）+ T-03（Config Loader）  [Wave 1，并行]

→ T-10（NLU）+ T-11（语义映射）                               [Wave 2，并行]

→ T-15（SQL Gen）                                           [Wave 3]

→ T-17（Pipeline串联）                                    [Wave 4]

→ T-18（API端点）                                       [Wave 4]

→ T-19（前端集成）                                    [Wave 5]

→ T-20（验收测试）                                  [Wave 5]

## 5.2  并行执行建议（2人配置）

| 阶段 | 工程师 A（后端） | 工程师 B（前端） |
| --- | --- | --- |
| Wave 0 | T-00 项目脚手架（协作完成） | T-00 项目脚手架（协作完成） |
| Wave 1 | T-01 LLM Client T-02 语义 YAML T-03 Config Loader T-04 Mock 适配器 T-05 审计日志 T-06 SQL 安全 T-07 图表推荐 T-08 会话管理 | T-09 前端骨架 & 基础组件 （类型定义 + ChatWindow + API 层） |
| Wave 2 | T-10 NLU Service T-11 Semantic Service T-12 复杂度守卫 T-13 Interpreter Service | T-14 SSE Hook & API 层（完善实现） |
| Wave 3 | T-15 SQL Gen Service | T-16 前端业务组件（Chart / SQL面板 / 意图摘要） |
| Wave 4 | T-17 Pipeline 串联 → T-18 API 端点 | 等待 T-18，同步 API Response 结构 |
| Wave 5 | T-20 验收测试 & 压测 | T-19 前端完整集成 → T-20 E2E 测试 |

## 5.3  风险任务与缓冲建议

| 任务 | 风险点 | 缓冲策略 |
| --- | --- | --- |
| T-10 NLU Service | LLM 意图解析 JSON 格式不稳定，需要反复迭代 Prompt | 预留 2 天 Prompt 调试时间；先跑通 happy path，再处理边界 |
| T-15 SQL Gen Service | 生成 SQL 准确率受 Prompt 质量和 Schema 描述影响大 | 维护一个 SQL 测试集（20 条问题+期望SQL），每次修改后跑对比 |
| T-17 Pipeline 串联 | 多 Service 错误类型对齐可能反复调整 | 先写集成测试用例，再串联；异常类型统一在 exceptions.py 中定义 |
| T-14 SSE Hook | EventSource 状态管理复杂，易出现闭包 / 内存泄漏 | 用 useReducer + 状态机模型，避免多个 useState 竞态 |